# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы Администрации города Покров

Петушинского района Владимирской области

## 29.06.2021												№ 321

Об утверждении графика останова котельных и проведения работ по профилактике/ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на территории муниципального образования «Город Покров»

#### В соответствии с постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 06.09.2000 № 203, с целью обеспечения бесперебойной работы объектов теплоснабжения, повышения надежности систем коммунального теплоснабжения в новый отопительный период 2021/2022 гг., а также повышения качества предоставления коммунальных услуг населению, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить график останова котельных и проведения работ по профилактике/ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления в 2021 г. на территории муниципального образования «Город Покров», согласно приложению.

- График останова котельных и проведения работ по профилактике/ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления в 2021 г. на территории муниципального образования «Город Покров» разместить на официальном сайте города Покров www.pokrovcity.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию в городской общественно-политической газете «Покров смотрит в будущее» и размещению на официальном сайте города Покров www.pokrovcity.ru.

Глава Администрации    							О.В. Котров

Приложение

к постановлению главы Администрации г. Покров

от 29.06.2021 № 321

График останова котельных и проведения работ по профилактике/ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления в 2021 г. на территории муниципального образования «Город Покров»

| Наименование котельных | Дата останова |
| --- | --- |
| МО «Город Покров» |
| Котельная № 1 г. Покров, ул. Школьный проезд, д.№ 3 | 21.06.2021г.-05.06.2021г. (сезонная подготовка) |
|  | Гидравлические испытания:22.06.2021г.-23.06.2021г. |
| ТП № 1 | Гидравлические испытания: контур ГВС – 22.06.2021 контур отопления – 22.06.2021г |
| ТП № 2 | Гидравлические испытания: контур ГВС – 22.06.2021 контур отопления – 22.06.2021г |
| ТП № 3 | Гидравлические испытания: контур ГВС – 23.06.2021 контур отопления – 23.06.2021г |
| ТП № 4 | Гидравлические испытания: контур ГВС – 23.06.2021 контур отопления – 23.06.2021г |
| ТП № 5 | Гидравлические испытания: контур ГВС – 23.06.2021 контур отопления – 23.06.2021г |
| Котельная № 2 г. Покров, ул. Фейгина, д.1а | 02.08.2021г.-16.08.2021г. (сезонная подготовка) |
|  | Гидравлические испытания:03.08.2021г.-04.08.2021г. |
| ТП Ранова | 02.08.2021г.-16.08.2021г. (сезонная подготовка) |
|  | Гидравлические испытания: контур ГВС – 04.08.2021 контур отопления – 04.08.2021г. |
| Блочно - модульная котельная № 4 п. Введенский | 24.05.2021г.-07.06.2021г. (сезонная подготовка) |
|  | Гидравлические испытания:25.05.2021г.-26.05.2021г. |
| Котельная № 3 п.Нагорный | 12.07.2021г.-26.07.2021г. (сезонная подготовка) Гидравлические испытания:14.07.2021г.-15.07.2021г. |