АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОКРОВ

Петушинского района Владимирской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## 26.05.2015										№ 207

Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения МО «Город Покров» к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов

В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 26.05.2014  № 521 «Об итогах отопительного сезона 2014/2015 года и о задачах по подготовке жилищного фонда, объектов и систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года», в целях своевременной и качественной подготовке объектов жизнеобеспечения к предстоящему отопительному сезону, Администрация города Покров П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.	Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годы в муниципальном образовании «Город Покров», согласно приложению.

2.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.	Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в городской общественно-политической газете «Покров смотрит в будущее» и подлежит размещению на официальной сайте города www.pokrovcity.ru.

## И.о. Главы города								В.Ш. Аракелов

Приложение

к постановлению администрации

города Покров

от 26.05.2015  № 207

План

мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе

в осенне-зимний период 2015-2016 годы

в муниципальном образовании «Город Покров»

| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость мероприятий, тыс. руб. | Срок исполнения | Ответственный исполнитель, должность | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение - водозаборные сооружения и наружные сети водопровода |
| 1. | Капитальный ремонт водопровода ул. Октябрьская в сторону ул. Малая Поляна –(протяженностью 580 п.м) | 1717,60 | II-III квартал 2015г. | Щербаков С.Ю. - начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | ООО «Водоканал города Покров» |
| 2. | Капитальный ремонт водопровода от ул. Больничный проезда д.3 до ул. Герасимова д.30 (Д 150 мм, протяженностью 720 п.м) | 885,30 | II-III квартал 2015г. | Щербаков С.Ю. - начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | ООО «Водоканал города Покров» |
| 3. | Капитальный ремонт водопровода (Д 100 мм) по ул. Октябрьской: от перекрестка ул. Октябрьская д.3 до ул. Быкова д.1. Замена стальных труб Д100 мм на ПВХ Д100мм, дл.250 пм | 445,00 | II-III квартал 2015г. | Щербаков С.Ю. - начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | ООО «Водоканал города Покров» |
| 4. | Капитальный ремонт-закольцовка по ул. Пролетарской, от ул. Герасимова до ул. Пролетарской д.3А | 134,00 | II-III квартал 2015г. | Щербаков С.Ю. - начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | ООО «Водоканал города Покров» |
|  | Итого по водозаборным сооружениям и наружным сетям водопровода | 3181,90 | х | х | х |
| Водоотведение наружные сети канализации |
| 1. | Капитальный ремонт канализационного напорного коллектора Д200 мм по ул. Советская от КНС -1 до КК-гасителя – 405 п.м) | 499,13 | II-III квартал 2015г. | Щербаков С.Ю. – начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | ООО «Водоканал города Покров» |
| 2. | Ремонт оборудования канализационных насосных станций | 408,91 | II-III квартал 2015г. | Щербаков С.Ю. – начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | ООО «Водоканал города Покров» |
| 3. | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений ОСК | 269,42 | II-III квартал 2015г. | Щербаков С.Ю. – начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | ООО «Водоканал города Покров» |
|  | Итого по наружным сетям канализации | 1177,46 | х | х | х |
| Аварийный запас материально-технических ресурсов |
| 1. | Аварийный запас материально-технических ресурсов | 100,0 |  | Красилов В.Ф. - главный инженер ООО «Водоканал города Покров» | ООО «Водоканал города Покров» |
|  | Итого по водоснабжению и водоотведению: | 4459,36 | х | х | х |