# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы города Покрова

Петушинского района Владимирской области

от 25.02. 2011                                    г. Покров		№ 41

О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2011 года на территории МО «Город Покров»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Покров», для организации пропуска паводковых вод на водостоках и водохозяйственных объектах города в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты населения, жилых и хозяйственных объектов в период весеннего половодья 2011 года, постановляю:

1. Возложить обязанности по руководству и координации деятельности по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2011 года в границах муниципального образования «Город Покров» на комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности города Покров (далее КЧС и ОПБ города).

2. До 28.02.2011 года провести заседание КЧС и ОПБ города с повесткой дня: «О мерах по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и недопущению чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем на территории муниципального образования «Город Покров» в 2011 году».

3. Утвердить состав рабочей группы по проверке готовности муниципального образования «Город Покров» к действиям в период подготовки и прохождения весеннего половодья 2011 года согласно приложению №1.

4. Утвердить План мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2011 года на территории муниципального образования «Город Покров» согласно приложению №2.

5. КЧС и ОПБ города совместно с заинтересованными руководителями предприятий, учреждений, организаций, не зависимо от форм собственности, (далее – объектов) организовать исполнение Плана мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2011 года на территории муниципального образования «Город Покров».

6. Рекомендовать заинтересованным руководителям объектов:

6.1. В срок до 28.02.2011 года разработать планы по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2011 года на подведомственных объектах муниципального образования «Город Покров» и согласовать их с КЧС и ОПБ города.

6.2. Основные усилия в подготовительный период сосредоточить на заблаговременном выполнении комплекса мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, недопущение материального ущерба, гибели людей в период половодья.

6.3. Принять меры к обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на реках, водоемах, подведомственных объектах.

6.4. Уточнить до 28.02.2011 года:

6.4.1. Планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, расчет сил и средств, привлекаемых для выполнения запланированных мероприятий;

6.4.2. Объекты, которые могут быть подвергнуты подтоплению или оказаться отрезанными от основной территории, спланировать и провести комплекс мероприятий по обеспечению всем необходимым.

6.5. Организовать:

6.5.1. Разработку алгоритмов действий должностных лиц объектов, привлекаемых к выполнению мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья, с учётом возможности различных сценариев развития паводковой обстановки на подведомственных объектах;

6.5.2. Практическую подготовку привлекаемых сил и средств объектовых звеньев РСЧС к решению возложенных задач в соответствии с планами и алгоритмами их действий.

7. Главному специалисту по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации города В. А. Копейкину:

7.1. Через средства массовой информации провести разъяснительную работу с жителями территорий, попадающих в зону возможного подтопления, о порядке их действий в случае проведения возможных эвакуационных мероприятий, с оформлением подписных листов о согласии или отказе их от эвакуации.

  - Принять участие в определении и подготовке мест эвакуации населения из зон затопления, маршруты эвакуации, пункты посадки людей на транспорт.

  - Подготовить памятки населению по действиям в период половодья в случаях угрозы жизни и здоровью людей и организовать распространение данных памяток в местах массового присутствия населения (остановки общественного транспорта, торговые центры, клубы, дискотеки, рынки и т. д.).

  - Вести постоянный мониторинг за ледовой обстановкой, а также за состоянием гидротехнических сооружений, озер с ведением соответствующих журналов наблюдений.

  - С началом половодья, при отрицательном развитии сценария, подготовить график дежурства ответственных лиц.

8. Директору МУП ЖКУ г. Покров Ю. Н. Кольва обеспечить в период весеннего паводка устойчивое функционирование объектов жизнеобеспечения города, отдельных элементов жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры в границах муниципального образования «Город Покров».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города, председателя КУМИ А.В. Ефремова.

    - Постановление вступает в силу со дня опубликования в городской общественно-политической газете «Покров смотрит в будущее».

### И. о. Главы города	                                                                          А. В. Ефремов

Приложение №1

к постановлению главы города Покров

от 25.02.  2011     № 41

Состав

рабочей группы по проверке готовности муниципального образования «Город Покров» к действиям в период подготовки и прохождения весеннего половодья 2011 года

| Ефремов Александр Вячеславович | - первый заместитель главы города, Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом, Председатель КЧС и ОПБ города, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Кольва Юрий Николаевич | - директор МУП ЖКУ г. Покров, заместитель председателя комиссии |
| Член комиссии: |
| Задумин Андрей Николаевич | - вр.и.о. начальника Покровского ГОМ (по согласованию); |
| Копейкин Владимир Альбертович | - главный специалист по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации города; |
| Петров Виктор Алексеевич | - начальник отдела Роспотребнадзора ФГУ ЦГ и Э по Владимирской области филиала в Петушинском и Собинском районе (по согласованию); |
| Телегин Сергей Владимирович | - начальник службы содержания жилых и нежилых помещений и благоустройства МУП ЖКУ г. Покров. |

Приложение №2

к постановлению главы города Покров

от 25.02. 2011   № 41

ПЛАН

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2011 года на территории муниципального образования «Город Покров»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций в период подготовки к прохождению весеннего половодья |
| 1 | Разработать планы противопаводковых мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод в период весеннего половодья в границах муниципального образования «Город Покров» | до 28.02.2011 | Главный специалист по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации города Покров |
| 2 | Создать на период проведения противопаводковых мероприятий на объектах нештатные аварийно-спасательные формирования (далее - НАСФ) | с 20.02.2011 и до конца половодья | Руководители объектов с привлечением главного специалиста по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации города Покров |
| 3 | Подготовить планы мероприятий и осуществить проверку и обеспечение готовности накопителей шлама и сточных вод, мест хранения удобрений, ядохимикатов и других потенциальных загрязнителей водных объектов к пропуску паводковых вод в период половодья | с 20.02.2011 и до конца половодья | Руководители объектов с привлечением главного специалиста по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации города Покров |
| 4 | Своевременно представлять доклады о проведенных противопаводковых мероприятиях, состоянии и готовности ГТС к безаварийному пропуску талых вод в период весеннего половодья | Весь период | Руководители объектов с привлечением главного специалиста по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации города Покров |
| 5 | Определить и установить предупреждающие знаки на наиболее опасных участках водоёмов в местах массового выхода людей на лёд. | до 28.02.2011 | Главный специалист по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации города Покров |
| 6 | Провести комиссионное обследование технического состояния линий телефонных и электрических передач в зонах подтопления, организовать постоянное наблюдение за их надёжным использованием, при необходимости, установить дополнительные опоры. Принять неотложные меры по предотвращению подмыва опор, затопления подстанций и повышению надёжности энергоснабжения потребителей города | до 01.03.2011 | Руководители объектов с привлечением главного специалиста по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации города Покров |
| 7 | Определить мероприятия, направленные на предупреждение и смягчение последствий ЧС, доложить расчет сил и средств, необходимых для своевременной и эффективной защиты населения, материальных ценностей, продукции | до 28.02.2011 | Руководители объектов с привлечением главного специалиста по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации города Покров |
| 8 | Обеспечить постоянную готовность к применению системы местного оповещения населения при угрозе подтопления территорий, а также устойчивую связь с учреждениями гидрометеослужбы, с абонентами объектов, находящимися в зоне затопления | до 01.03.2011 | Главный специалист по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации города Покров |
| 9 | Подготовить и провести первичные мероприятия по обеспечению отселенного населения в предполагаемых зонах подтопления продуктами питания, медикаментами и другими предметами первой необходимости и оказания непосредственной медицинской помощи | до 10.03.2011 | Главный специалист по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации города Покров, главный врач Покровской городской больницы |
| 10 | Провести ремонт и привести в исходное состояние водооткачивающую технику и обеспечить готовность её применения в противопаводковых мероприятиях | до 12.03.2011 | Директор МУП ЖКУ г. Покров |
| 11 | Провести комиссионное обследование технического состояния водопропускных труб на автомобильных дорогах и очистку их от скопившегося мусора. Сколка, очистка ото льда мостов, трубопереездов, к пропуску паводковых вод | до 15.03.2011 | Главный специалист по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации города Покров, Директор МУП ЖКУ г. Покров, ДЭП № 7ФГУ УАМ М-7(по согласованию) |
| 12 | Организовать ремонт и постановку на боевой расчёт пожарной техники, находящейся у добровольных дружин | до 15.03.2011 | Директор МУП ЖКУ г. Покров |
| 13 | Создать запас финансовых и материальных ресурсов, строительных материалов с заключением договоров с организациями на поставку материальных средств в случае назревшей необходимости | до 15.03.2011 | Руководители объектов с привлечением главного специалиста по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации города Покров |
| 14 | Провести разъяснительную работу с населением, попадающих в зону возможного подтопления, сообщить им о их действиях в случае проведения возможных эвакуационных мероприятий с оформлением подписных листов о согласии или отказе от эвакуации | до 17.03.2011 | Главный специалист по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации города Покров, |
| 15 | Обеспечить надлежащее санитарное состояние населённых пунктов, своевременной уборки территорий от последствий паводковых вод. Усилить контроль за качеством подаваемой населению питьевой воды | Период половодья | Директор МУП ЖКУ г. Покров, Территориальный отдел межрегионального управления Федерального медико-биологического Агентства России Центра гигиены и эпидемиологии (по согласованию) |
| 16 | Обеспечить своевременное представление прогнозов вскрытия реки и отметок уровня подъёма воды. Организовать наблюдение за состоянием ледового покрытия реки, взлома льда, уровня подъёма воды на реках, протекающих через территорию МО «Город Покров» и обстановкой в городе | Период половодья | Главный специалист по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации города Покров, |
| 17 | Информировать через средства массовой информации население о прогнозах и прохождении весеннего половодья, мерах, принимаемых для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, а также о правилах поведения в зонах весеннего половодья | При подготовке и контролем за ходом половодья | Главный специалист по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации города Покров, |
| 18 | Оперативно информировать ГУ МЧС РФ по Владимирской области, государственные органы контроля, согласно утверждённой схеме оповещения, в случае возникновения аварийных ситуаций во время прохождения весеннего половодья | Период половодья | Главный специалист по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации города Покров, |
| 19 | Не допустить несанкционированные ледовые переправы на реках и водоёмах города. При осложнении ледовой обстановки информировать население об опасности ведения подлёдного лова и нахождения на конкретном участке ледового поля | Период таяния льда | Главный специалист по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации города Покров, |
| 20 | По заявке главы города, согласно распоряжению начальника УВД Владимирской области, начальнику Покровского ГОМ выделять наряды милиции для оцепления и охраны общественного порядка при проведении взрывных работ на водоёмах и эвакуационных мероприятий | Период проведения мероприятия | Главный специалист по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации города Покров, Врио начальника Покровского ГОМ (по согласованию) |
| Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений а) при подготовке к весеннему половодью |
| 1 | Определить ответственных лиц за каждое ГТС, сформировать на них дежурные бригады, разработать графики работы | 01.03.2011 | Директор МУП ЖКУ г. Покров, ДЭП №7 ФГУ УАМ М-7 (по согласованию) |
| 2 | Провести комиссионное обследование технического состояния ГТС и прилегающих к ним водосборных площадей, определить финансовые и материальные затраты на проведение неотложных мер по подготовке ГТС к половодью | до 05.03.2011 | Главный специалист по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации города Покров, ДЭП №7 ФГУ УАМ М-7 (по согласованию), директор МУП ЖКУ г. Покров |
| 3 | Расчистить подъездные пути и подготовить непосредственно у гидроузлов имеющих размывы, неисправные водопропускные сооружения, площадки под строительные материалы. Разместить на названных площадках необходимый аварийный запас строительных материалов | до 05.03.2011 | ДЭП №7 ФГУ УАМ М-7 (по согласованию), директор МУП ЖКУ г. Покров |
| 4 | Создать аварийную строительно-ремонтную бригаду по ликвидации повреждений и разрушений на ГТС. Заключить договоры со строительными и транспортными организациями на выделение строительной техники и механизмов, поведение работ по ликвидации ледовых заторов | до 10.03.2011 | ДЭП №7 ФГУ УАМ М-7 (по согласованию), директор МУП ЖКУ г. Покров |
| 5 | Установить водомерные рейки и организовать наблюдение за уровнем подъёма воды в водохранилищах (прудах) с регистрацией в журналах наблюдения | до 10.03.2011 | Главный специалист по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации города Покров |
| 6 | Сформировать резерв строительных материалов и рабочего инвентаря под вновь созданную аварийно — восстановительную бригаду по ликвидации повреждений ГТС | до 10.03.2011 | ДЭП №7 ФГУ УАМ М-7 (по согласованию), директор МУП ЖКУ г. Покров |
| 7 | Организовать своевременное оповещение руководителей объектов и населения о возможных катастрофических подъёмах уровня воды, затопления и подтопления территорий, расположенных в непосредственной близости | с началом половодья | Главный специалист по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации города Покров |
| 8 | Организовать и провести проверку выполнения планов по подготовке ГТС и объектов, являющихся потенциальными источниками загрязнения поверхности вод | Март- апрель | Главный специалист по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации города Покров |
| Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений б) после завершения весеннего половодья |
| 1 | Провести послепаводковое комплексное обследование технического состояния ГТС. Посредством специалистов определить сумму нанесенного стихией ущерба и определить виды и объёмы проектных, изыскательских, строительно-монтажных работ, необходимых для устранения повреждений или последствий аварийных ситуаций в текущем году и для приведения ГТС на необходимый уровень эксплуатационных характеристик и подготовки мероприятий к весеннему половодью 2012 года | Май-июнь | Руководители объектов с привлечением главного специалиста по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации города Покров |
| 2 | Представить в Главное управление МЧС России по Владимирской области, Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Владимирской области отчет о прохождении половодья | 15.05.2011 | Главный специалист по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации города Покров |