# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы города Покров

Петушинского района Владимирской области

от 29.12. 2012				    г. Покров					№ 472

О внесении изменений в муниципальную. целевую программу «Окончание незавершенного строительства очистных сооружений муниципального образования «Город Покров» в 2012-2015 гг.», утвержденную постановлением Главы города от 14.10.2011 №290

В связи с изменением финансирования муниципальной целевой программы «Окончание незавершенного строительства очистных сооружений муниципального образования «Город Покров» в 2012-2015 гг.», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главы города от 27.03.2009 №70 «Об утверждении положения о порядке разработки и контроля над реализацией целевых программ муниципального образования «Город Покров», Уставом муниципального образования «Город Покров», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную целевую программу «Окончание незавершенного строительства очистных сооружений муниципального образования «Город Покров» в 2012-2015 гг.», утвержденную постановлением Главы города Покров от 14.10.2011 № 290 ««Об утверждении муниципальной целевой программы «Окончание незавершенного строительства очистных сооружений муниципального образования «Город Покров» в 2012-2015 гг.» следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной целевой Программы строку девятую изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования Программы | Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета, а так же внебюджетные источники. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 382 754 960,00 руб.: 2012 год – 1 930 177,22 руб.; 2013г. –250 209 152,78 руб.; 2014г. – 81 925 727,00 руб.; 2015г. – 48 689 903,00 руб. |
| --- | --- |

### 1.2. Раздел «6.1. Финансовое обеспечение» изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение Программы осуществляется из средств местного бюджета, а так же внебюджетных источников в соответствии с таблицей №1.

Таблица №1

| Источник финансирования | Всего, руб. | Период |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Бюджет МО «Город Покров» | 3 008 177,22 | 1 008 177,22 | 2 000 000,00 | - | - |
| Внебюджетные источники | 379 746 782,78 | 922 000,00 | 248 209 152,78 | 81 925 727,00 | 48 689 903,00 |
| Итого: | 382 754 960,00 | 1 930 177,22 | 250 209 152,78 | 81 925 727,00 | 48 689 903,00 |

1.3. Раздел «8. Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«На строительство новых очистных сооружений в д. Марочково необходимы денежные средства в размере 382 754 960,00 руб. В эти затраты включены следующие мероприятия:

1. Охрана территории – 396 000,00 руб.

2. Предпроектные работы - 11 504 000,00 руб.

3. Строительно-монтажные работы ОСБО 1-ой очереди - 240 239 330,00 руб.

4. Пуско-наладочные работы 1-ой очереди – 23 520 000,00 руб.

5. Пуско-наладочные работы 2-ой очереди - 97 015 630,00 руб.

6. Пуско-наладочные работы 2-ой очереди - 10 080 000,00 руб.»

1.4. В таблицу № 2 «Перечень программных мероприятий», изложив ее в следующей редакции:

| № п/п | Вид работ/наименование объекта сооружения | Срок выполнения работ | Сумма затрат в ценах 2001г., тыс. руб. | Сумма затрат в ценах 3-го квартала 2011г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| I. Охрана территории: |
| 1. | Охрана территории очистных сооружений | 2013г. |  | 396,00 |
| Итого: | 396,00 |
| II. Предпроектные работы: |
| 1. | Устранение замечаний по проекту ГАУ ВО «Владоблэкспертиза» | Январь 2012г. | - | 2 500,00 |
| 2. | Гос.экспертиза проекта | Февраль-июнь 2012г. | - | 400,00 |
| 3. | Выполнение проектной документации | 2013г. | - | 8 604,00 |
| Итого: | 11 504,00 |
| III. Строительно-монтажные работы 1-ой очереди (2013 год): |
|  | Подготовка территории строительства | 2013г. | 9,18 | - |
|  | Трансформаторная подстанция с 2-мя территориями 630 КВА 2 КТПНУ-630-1000.4-95 П | 2013г. | 2 257,76 | - |
|  | Кабельная линия 0,4 КВ к «Головной» КНС | 2013г. | 119,57 | - |
|  | КНС «Головная» | 2013г. | 765,40 | - |
|  | Напорный коллектор от «Головной» КНС до ОСБО в д. Марочково | 2013г. | 364,82 | - |
|  | Приемная камера и здание решеток | 2013г. | 863,42 | - |
|  | Соединительные лотки | 2013г. | 12,38 | - |
|  | Песколовки 2 шт. | 2013г. | 68,29 | - |
|  | Здание песковых бункеров | 2013г. | 15,75 | - |
|  | Блок емкостей 1/2 | 2013г. | 2 732,32 | - |
|  | Производственный корпус 70 % | 2013г. | 2 878,88 | - |
|  | Отделение обработки осадка | 2013г. | 6 754,38 | - |
|  | КНС хозфекальных стоков | 2013г. | 16,23 | - |
|  | ЛЭП - 10КВ фидер 121 | 2013г. | 815,51 | - |
|  | Газоснабжение котельной | 2013г. | 1 399,47 | - |
|  | Пуско-наладочные работы котельной | 2013г. | 263,17 | - |
|  | Выпускной лоток очищенных стоков в р.Вольга | 2013г. | 576,03 | - |
|  | Лаборатория | 2013г. | 622,10 | - |
|  | Обеззараживающая установка | 2013г. | 2 680,58 | - |
|  | Насосная станция с водонапорной башней | 2013г. | 104,68 | - |
|  | Диспетчеризация | 2013г. | 1 348,89 | - |
|  | Пуско-наладочные работы по АСУ | 2013г. | 110,05 | - |
|  | Силовое оборудование | 2013г. | 2 322,33 | - |
|  | Теплосеть ОСБО | 2013г. | 278,54 | - |
|  | Водопровод ОСБО и «Головной» КНС | 2013г. | 142,09 | - |
|  | Канализация ОСБО | 2013г. | 149,08 | - |
|  | Наружное освещение ОСБО | 2013г. | 18,15 | - |
|  | «Головной» КНС | 2013г. | 5,26 | - |
|  | Технологические трубопроводы | 2013г. | 289,40 | - |
|  | Телефонизация ОСБО | 2013г. | 93,71 | - |
|  | Сети сигнализации ОСБО | 2013г. | 38,18 | - |
|  | Наружные технологические трубопроводы по блоку емкостей | 2013г. | 1 358,60 | - |
|  | Временные здания и сооружения | 2013г. | 346,70 |  |
| Итого: | 29 820,90 | - |
| Строительные надбавки 10,85 % | 2013г. | 3 235,57 | - |
| Технический надзор 1,5 % | 2013г. | 447,31 | - |
| Авторский надзор 0,2 % | 2013г. | 59,64 | - |
| Непредвиденные работы 2 % | 2013г. | 596,42 | - |
| Итого: | 34 159,84 | - |
| НДС 18%: | 6 148,77 | - |
| Итого с НДС: | 40 308,61 | - |
| Итого с НДС: (СК = 5,96) | 240 239,33 |
| IV. Пуско-наладочные работы 1-ой очереди 2014 г.: | 23 520,00 |
| V. СМР 2-ой очереди 2014-2015гг.: |
| 1. | Блок емкостей 50% | 2014г. | 2 732,32 | - |
| 2. | Блок фильтров | 2014г. | 2 680,59 | - |
| 3. | Производственный корпус 30% | 2014г. | 1 233,80 | - |
| 4. | Контактные резервуары | 2014г. | 52,35 | - |
| 5. | КНС дренажных вод | 2014г. | 81,87 | - |
| 6. | Иловые площадки | 2014г. | 135,05 | - |
| 7. | Наружные технологические трубопроводы | 2014г. | 582,21 | - |
| 8. | Внутриплощадочные технологические трубопроводы | 2014г. | 289,40 | - |
| 9. | Доп.работы по сбросу канализации | 2014г. | 171,92 | - |
| 10. | Самотечные сети канализации | 2014г. | 152,59 | - |
| 11. | Проходная | 2014г. | 8,50 | - |
| 12. | ЛЭП- 10 КВ фидер 111 | 2014г. | 21,49 | - |
| 13. | Кабельная линия | 2014г. | 554,78 | - |
| 14. | ЛЭП 10 КВ | 2014г. | 585,30 | - |
| 15. | Расчистка просеки под ЛЭП-КВ | 2014г. | 11,62 | - |
| 16. | Временные дороги по монтажу ЛЭП 10 КВ | 2014г. | 365,54 | - |
| 17. | Внешние сети радиофикации | 2014г. | 43,69 | - |
| 18. | Внутриплощадочные сети телефонизации | 2014г. | 10,19 | - |
| 19. | То же радиофикации | 2014г. | 4,58 | - |
| 20. | Покрытие площадки ОСБО | 2014г. | 50,52 | - |
| 21. | «Головной» КНС | 2014г. | 97,29 | - |
| 22. | Дорога к ОСБО | 2014г. | 542,80 | - |
| 23. | Вертикальная планировка «Головной» КНС | 2014г. | 4,79 | - |
| 24. | ОСБО | 2014г. | 360,78 | - |
| 25. | Устройство наружных лестниц | 2014г. | 38,27 | - |
| 26. | Ограждение ОСБО | 2014г. | 26,55 | - |
| 27. | Озеленение площадки ОСБО | 2014г. | 857,05 | - |
| 28. | Временные здания и сооружения | 2014г. | 346,70 | - |
| Итого: | 12 042,54 | - |
| Строительная надбавка 10,85% |  | 1 306,62 | - |
| Технический надзор 1,5% |  | 180,64 | - |
| Авторский надзор 0,2% |  | 24,09 | - |
| Непредвиденные работы 2% |  | 240,85 | - |
| Итого: | 13 794,74 | - |
| НДС 18% | 2 483,05 | - |
| Итого с НДС: | 16 277,79 | - |
| Итого: | 97 015,63 |
| VI. Пуско-наладочные работы 2-ой очереди 2014г. | 10 080,00 |
| ВСЕГО: | 382 754,96 |

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы города, председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом А.В. Бондаренко.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Покров» www.pokrovcity.ru.

### Глава города                   						                  Е.П. Сас