Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования «Город Покров»» за 1 кв. 2023 год.

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый г.) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 00 |  | Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования «Город Покров» |
|  |  | 1 | Количество изготовленных проектов строительства и (или) реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 23 | 00 | 2 | Производительность очистных сооружений | Куб.м/сутки | 10 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 00 | 3 | Сокращение уровня износа коммунальной инфраструктуры | % | 69,0 |  |  |  |  |  |  |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 00 | 01 | 0 | Проектирование объектов строительства и (или) реконструкция | Отдел по ценообразованию и жилищно-коммунального хозяйства МКУ «ЦМУ» | 2021 | 2021 | Наличие проектной документации для строительства и (или) реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |
| 23 | 00 | 02 | 0 | Реконструкция очистных сооружений г. Покров | Отдел по ценообразованию и жилищно-оммунальному хозяйству МКУ «ЦМУ» | 2022 | 2023 | Реконструкция очистных сооружений г. Покров позволит вести строительство новых объектов в городе. |  |  |

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 00 | Муниципальная программа ««Развитие коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования «Город Покров» |  |
|  |  |  |  | 37 476,6 | 55,8 | 0,15 |  |

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального поселения на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 00 | 01 | 01 | 0 | Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования «Город Покров» | всего | 703 | 05 | 02 | 2300000000 | 200 | 7500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация г. Покров (ГБРС) | ххх | 05 | 02 | 2300120200 | 200 | 7500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | отдел по ценообразованию и жилищно-коммунальному хозяйству МКУ «ЦМУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | соисполнитель … | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 00 | 01 | 01 | 0 | Проектирование объектов строительства и (или) реконструкции | отдел по ценообразованию и жилищно-коммунальному хозяйству МКУ «ЦМУ» | 703 | 05 | 02 | 2300120200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 00 | 01 | 01 | 0 | Реконструкция очистных сооружений г.Покров | отдел по ценообразованию и жилищно-коммунальному хозяйству МКУ «ЦМУ» | 703 | 05 | 02 | 2300271580 | 400 | 32 127,1 | 32 127,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 703 | 05 | 02 | 23002S1580 | 400 | 4 882,4 | 4 882,4 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 703 | 05 | 02 | 2300220255 | 400 | 467,0 | 467,0 | 55,8 | 11,9 | 11,9 |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 15 | 00 | Муниципальная программа ««Развитие коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования «Город Покров» | Всего | 37 476,6 | 55,8 | 0,15 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования, | 37 476,6 | 55,8 | 0,15 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета образования | 37 476,6 | 55,8 | 0,15 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации города Покров | 09.11.2020 | 466 | Утверждение программы |
| 2 | Постановление Администрации города Покров | 30.06.2021 | 329 | Изменение финансирования |
| 3 | Постановление Администрации города Покров | 20.07.2021 | 389 | Изменение финансирования |
| 4 | Постановление Администрации города Покров | 29.12.2021 | 727 | Изменение финансирования |
| 5 | Постановление Администрации города Покров | 09.03.2022 | 126 | Изменение финансирования |
| 6 | Постановление Администрации города Покров | 27.04.2022 | 229 | Изменение финансирования |
| 7 | Постановление Администрации города Покров | 11.08.2022 | 459 | Изменение финансирования |
| 8 | Постановление Администрации города Покров | 27.12.2022 | 763 | Изменение финансирования |
| 9 | Постановление Администрации города Покров | 27.03.2023 | 134 | Изменение финансирования |